Sastav ekipe za projekt digitalne platforme za Vladu HNŽ

1. Voditelj projekta
   * Broj članova: 1
   * Radno vrijeme: 10%
   * Opis uloge: Voditelj projekta odgovoran je za cjelokupno planiranje, nadzor, koordinaciju i uspješno provođenje projekta. Također je zadužen za komunikaciju s dionicima i upravljanje resursima.
2. Analitičar
   * Broj članova: 2
   * Radno vrijeme: 30% svaki
   * Opis uloge: Analitičari su zaduženi za prikupljanje i dokumentiranje zahtjeva korisnika, analizu poslovnih procesa te definiranje tehničkih specifikacija. Njihova uloga je ključna u osiguravanju da su svi zahtjevi ispravno preneseni u tehnička rješenja.
3. Programer
   * Broj članova: 3
   * Radno vrijeme: 50% svaki
   * Opis uloge: Programeri su odgovorni za implementaciju softverskih rješenja, kodiranje funkcionalnosti i suradnju s ostalim članovima tima na implementaciji tehničkih specifikacija. Njihov zadatak je razviti aplikaciju prema zahtjevima definiranima u fazi analize.
4. Dizajner
   * Broj članova: 1
   * Radno vrijeme: 30%
   * Opis uloge: Dizajner je zadužen za dizajn korisničkog sučelja (UI) i korisničkog iskustva (UX). Njegov zadatak je osigurati da aplikacija bude vizualno privlačna, funkcionalna i jednostavna za korištenje.
5. Tester
   * Broj članova: 2
   * Radno vrijeme: 20% svaki
   * Opis uloge: Testeri su zaduženi za testiranje sustava i otkrivanje pogrešaka. Njihov zadatak je osigurati da je aplikacija funkcionalna, bez grešaka, te da zadovoljava sve poslovne zahtjeve prije puštanja u produkciju.
6. Korisnički predstavnik
   * Broj članova: 1
   * Radno vrijeme: 10%
   * Opis uloge: Korisnički predstavnik predstavlja krajnje korisnike sustava. Njegova uloga je pružiti povratne informacije o funkcionalnostima aplikacije i osigurati da sustav zadovoljava potrebe korisnika.

Ovaj sastav ekipe temelji se na Waterfall metodologiji koja je odabrana zbog jasno definiranih faza, detaljne dokumentacije i stroge kontrole kvalitete u svakoj fazi​