Koraci projekta po fazama, zavisnost koraka, prekretnice projekta

1. Istraživanje tržišta

* Trajanje: 9 dana
* Početak: 11.02.2024
* Kraj: 20.02.2024

2. Studija izvedivosti

* Trajanje: 14 dana
* Početak: 20.02.2024
* Kraj: 05.03.2024

3. Planiranje projekta

* Trajanje: 10 dana
* Početak: 05.03.2024
* Kraj: 15.03.2024

4. Analiza zahtjeva

* Trajanje: 25 dana
* Početak: 15.03.2024
* Kraj: 14.04.2024

5. Dizajn sustava

* Trajanje: 30 dana
* Početak: 14.04.2024
* Kraj: 14.05.2024

6. Implementacija i testiranje

* Trajanje: 50 dana
* Početak: 14.05.2024
* Kraj: 03.07.2024

7. Održavanje

* Trajanje: 20 dana
* Početak: 03.07.2024
* Kraj: 23.07.2024